庐发改审批字〔2021〕5号

关于同意庐山市水毁城区污水管网修复工程

项目立项的批复

庐山市住房和城乡建设局：

你单位报来《关于请求批复庐山市水毁城区污水管网修复工程项目立项的报告》（庐住建发〔2020〕187号）收悉。经研究，同意该项目的建设，现批复如下：

一、项目名称：庐山市水毁城区污水管网修复工程（项目代码：2101-360483-04-01-226252）。

二、项目建设地点：庐山市城区范围内。

三、项目建设内容及规模：建设内容含管网工程，其中

管网修复长度约1km；修复约60处雨污混接，沿湖三处截污口修复改造，上桥李截污管等修复改造。

四、项目总投资及资金来源：本项目建设总投资约380

万元，资金来源为市财政资金。

五、建设周期： 2021年1月-2021年3月。

请接此批复后,抓紧做好项目的各项前期准备工作，并委托有资质的持证设计单位编制初步设计文件报我委审批。

庐山市发展和改革委员会

2021年1月12日

庐山市发展和改革委员会 2021年1月12日印发