庐发改审批字〔2021〕16号

关于同意庐山市第二幼儿园建设工程

项目建议书的批复

庐山市学校校舍修建工作办公室：

你单位报来《关于请求批复庐山市第二幼儿园建设工程项目立项的报告》收悉。经研究，同意该项目的建设，现批复如下：

一、项目名称：庐山市第二幼儿园建设工程（项目代码：2101-360483-04-01-948141）。

二、项目建设单位：庐山市教育体育局。

三、项目建设地点：庐山市第二幼儿园红线图范围内（白鹿大道东侧、市人武部南侧原规划建设长运汽车站地块）。

四、项目建设内容及规模：庐山市第二幼儿园规划总建

筑面积：新建幼儿活动用房、寝室、食堂、门卫及办公用房8550平方米，设备用房及架空层半地下停车场2650平方米，总建筑面积11200平方米。

五、项目总投资及资金来源：本项目建设总投资约

4500万元，资金来源为市财政资金。

六、建设周期： 2021年6月-2022年7月。

请接此批复后，严格按照国家有关政策规定和规范标准要求，抓紧办理相关手续，组织编制项目可行性研究报告、初步设计及概算报我委审批。

庐山市发展和改革委员会

2021年1月21日

庐山市发展和改革委员会 2021年1月21日印发