| 附件1 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 庐山市“互联网+智慧政务”建 设应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 政务服务管理局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庐山市政务服务管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 250 | 250 |  | 237.33 |  | 10 |  | 94.93% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 250 | 250 |  | 237.33 |  | 10 |  | 94.93% | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在 2021 年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 代化的政务服务。 |  |  |  |  |  |  | 在 2021 年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 代化的政务服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 智慧政务信息新 建系统数量 （个） |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 审批需求处理及 时率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 智慧政务平台完 工及时性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 单位系统运维审 批成本（万元） |  |  | 570万元 | 570万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 优化审批流程、 节约成本 |  |  | 降低企业群众 办事成本 | 降低企业群众 办事成本 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 提升政务服务水 平、改善营商环 境 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 政务环境认可度 提升 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |