海会镇“三线三边”环境攻坚行动实施方案

为深入推进城乡环境综合整治工作，根据《庐山市城乡环境综合整治集中攻坚行动方案》文件精神，从8月中旬至12月底，在全镇范围内集中开展“三线三边”环境攻坚行动，具体实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实省委书记尹弘同志在庐山调研期间讲话精神，以创建国家卫生城市、全省美丽宜居先行县为抓手，高标准提升人居环境，做实唱响“庐山天下悠”品牌。通过动员全市人民群众和干部职工，集中时间、集中力量扎实开展整治行动，推动城乡面貌显著变好，提升人民群众文明素质。

- 工作目标

按照“因地制宜、标本兼治”的原则，高标准、高质量开展“三线三边”环境整治工作。

1、提升村容村貌，拆除可视范围内杂乱围搭、简破厂棚、废弃建筑等设施。由各村（社）负责，9-10月完成环境卫生和村容村貌问题整改，11-12月完成旱厕、土胚房整改。

2、清除沿线的生活垃圾、建筑垃圾、水面漂浮物等。由玉禾田公司负责，日常维护，定期检查。

3、清除违法、破旧和有碍观瞻的宣传广告、宣传横幅、宣传栏等。由玉禾田公司负责，9-10月完成。

4、对荒地、荒山、荒坡和裸露地、闲置地及拆除违法建筑后的地段绿化美化。由各村（社）负责，12月底完成。

三、工作任务

- 景区沿线：日常清理，定期巡查。

做好景区道路、景区入口及沿线环境卫生，做到整洁有序、特色鲜明。

1、整治景区景点环境卫生。清洁旅游景区环境，着力整治景区景点乱堆、乱放、乱丢、乱刻、乱画等现象。及时清理景区垃圾，做到日产日清，污水集中安全处置，确保景区路面、水面、游步道、栏杆等设施整洁干净，不断改善旅游景区环境面貌。

2、合理配置环卫设施。规范更新景区景点环卫基础设施，合理布局垃圾箱、灭烟柱、公厕等，确保外观整洁。

3、完善景区配套服务设施。合理设置室外经营摊位，取缔占道经营和流动摊贩。停车场容量充足、管理规范、秩序井然。景区内公共信息图形符号、导览图、景物介绍牌、指示牌等标识系统设置合理规范。

- 交通干线：严格管控，加强整治。

加强道路沿线面貌管理，严控源头污染，强化交通秩序整治。

1、加强建筑工地运输管理，做好施工扬尘管控，确保驶出工地的各类车辆冲洗干净、不带泥上路。

2、加强公路沿线环境卫生日常管理，对沿线建筑垃圾、生活垃圾、乱贴乱画、乱停乱放和破旧牌匾进行清理，强化卫生保洁工作，实现公路交通畅通、环境卫生整洁，建筑及生活垃圾及时清运。

3、加强公路沿线绿化带的管护，坚持人工造景与自然景观相结合，坚持“栽、管、护”相统一，提升公路沿线绿化、美化和景观化效果。

- 河湖岸线：加强监管，提升环境。

统筹河湖岸线保护管理，河湖疏浚清淤、防洪安全、河势控制、水资源保护、水土保持、水利工程保护管理等工作。

1、整治提升生态环境，全面清理沿岸各类垃圾、废弃建筑材料、砂石料等废弃物，高质量完成山体复绿、非法码头复绿、联合开展长江非法采砂打击行动。

2、整治提升人居环境，推进河湖岸线美丽乡村建设、污水处理设施建设，配套完善岸线照明景观建设，加大对沿河湖排污口监管力度。

3、根据“河长制”要求，压实属地责任和监管责任，切实筑牢生态水域环境防线，对河道漂浮垃圾、树挂塑料袋、杂物进行集中清理。

- 集镇周边：规范经营，提升形象。

抓好集镇内外经营环境整治，着力改善集镇及周边村(社)环境状况。

1、规范秩序经营。着力专业批发市场、临设市场的整治，对马路市场和流动摊点要进一步规范管理或取缔，对市场内的环境卫生要进行集中清理与整治，做到划行归市、流商归摊、坐商归店，杜绝市场外溢现象。市场商品摆放有序，垃圾容器配备齐全，给排水设施完善通畅。

2、做好卫生保洁。公厕、垃圾站建设符合要求，防蚊、蝇、鼠措施落实到位。

3、实施集镇形象提升工程。全面完成乡镇集镇屋顶彩钢瓦“平改坡”和墙面出新任务，分步推进空中管线入地工程，合理统一规范设计门头店招牌，不断完善集镇农贸市场、停车场等功能区建设，建立集镇长效管护机制。

四、实施要求

（一）加强组织领导。各村要统一思想、高度重视，充分认识本次行动的重要性，坚持政府领导、部门协作、全民动员，明确工作目标,落实工作责任，集中时间、集中力量、集中整治，确保整治工作高效、有序进行。成立海会镇环境“三线三边”综合整治集中攻坚行动专班，由粟剑锋同志领导。

（二）营造宣传氛围。要广泛宣传,为活动持续开展营造浓厚的舆论氛围，督促各地抓好贯彻落实。发挥社会组织力量,尤其是公务员、企事业单位职工、志愿者等重点人群的带动作用，引导群众积极参与城乡环境综合整治行动,共创方便、舒心、美好人居环境。通过加强文明知识教育，养成良好卫生习惯，自觉维护城乡环境卫生，形成“人人争做宣传员、人人都是保洁员”的良好社会氛围。

（三）强化调度督查。明确责任领导、联络员，各村每周上报一次进度，每周五上午下班前各村上报工作进度情况，及时了解工作进展情况，着力解决突出问题，建立健全长效管理机制，巩固整治成果，落实并坚持长效管理措施，确保城市形象和城市品质有质的提升。